# Gestor Urbano Jalisco AMG

## Bitácora v40.0

Período:

Período: 18 ago – 28 ago 2026

Rama: master + sincronización a main (Vercel)

Sesión previa: v39.0 (15 ago 2026)

# Resumen ejecutivo

Sesión intensa de mejoras a M01 (Consulta de Predio) en dos ejes: (1) reorganización visual y UX del panel de resultados y simulador, y (2) correcciones de datos normativos para Zapopan. Se incorporaron también correcciones menores a M02 (giro comercial). Total: 13 commits en 10 días.

# 1. Commits cubiertos (orden cronológico)

| Hash | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| a4c989a | 18 ago | fix M02: ranking de relevancia en detectarGiroIA |
| a6b6c93 | 18 ago | fix M02: stem mínimo 5 chars — elimina falsos positivos "dent"→"dentro" |
| b664cea | 18 ago | feat M01 3D iCUS+56°: agregar slider 'distribuye tus m²' al sidebar |
| d46a91b | 19 ago | fix M01: mover bloque56 a después de cajones de estacionamiento |
| 21f6e7b | 19 ago | fix M01: definir --teal en gu-design-system — corrige texto 'Con iCUS' en negro |
| 531d235 | 20 ago | refactor M01: mover simPanel del sidebar izquierdo al panel derecho |
| de025a6 | 20 ago | feat M01: layout 2 col — resultados + simulador al mismo nivel bajo el mapa |
| 2b0f97b | 20 ago | fix M01: legibilidad etiquetas simPanel y headers resultPanel |
| d7012fe | 20 ago | fix M01: legibilidad, tooltips y validación de municipio |
| ce3ae25 | 20 ago | fix M01: hint Zapopan usos — 12px/600/text2, menciona coeficientes y definición |
| c79776c | 24 ago | feat M01: fraseSimple muestra iCUS e iCOS cuando aplican (Opción B) |
| dcff57e | 27 ago | fix M01: distrito Zapopan — ArcGIS WFS ya tenía el campo, faltaba extraerlo |
| 807f1c2 | 27 ago | fix M01: ZPN-9A agregado a lookup de distritos (8 polígonos ZCR/ZR Bosque Primavera) |

# 2. M02 — correcciones a detectarGiroIA

## 2.1 Ranking de relevancia (a4c989a)

La función detectarGiroIA() no priorizaba los resultados; todos los matches tenían el mismo peso. Se añadió un sistema de ranking por relevancia para que el giro más probablemente correcto aparezca primero.

## 2.2 Stem mínimo 5 caracteres (a6b6c93)

El stem (raíz de palabra) de longitud corta generaba falsos positivos. Ejemplo: "dent" (stem de "dentro") coincidía con "dental". Se estableció longitud mínima de 5 caracteres para considerar un stem válido.

# 3. M01 — slider 3D iCUS+56° (b664cea)

Se agregó un slider interactivo "distribuye tus m²" al sidebar del panel 3D. Permite al usuario distribuir visualmente el área construible (CUS + iCUS) entre niveles y ver el efecto en la maqueta 3D, incluyendo la restricción del criterio de 56° (Norma Urbana N°3 GDL).

# 4. M01 — reorganización visual

## 4.1 Reordenamiento bloque56 (d46a91b)

El bloque del criterio 56° aparecía antes de la sección de cajones de estacionamiento, interrumpiendo el flujo lógico. Se movió a después de cajones para que la secuencia sea: coeficientes → restricciones → cajones → criterio 56°.

## 4.2 Variable CSS --teal indefinida (21f6e7b)

El texto "Con iCUS" en el resultPanel aparecía en negro porque --teal no estaba definido en gu-design-system.css. Se agregaron --teal: #0D9488 y --teal-light: #14B8A6.

## 4.3 simPanel movido al panel derecho (531d235)

El Simulador de potencial constructivo vivía en el sidebar izquierdo (columna de búsqueda), lo que lo hacía poco visible y lo encimaba con el mapa. Se trasladó al panel derecho, debajo del mapa.

## 4.4 Layout 2 columnas bajo el mapa (de025a6)

Se envolvió el resultPanel y el simPanel en un contenedor #bottomSplit con display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:16px;align-items:start. Resultado: resultados normativos y simulador quedan al mismo nivel visual, simétricos, aprovechando el ancho completo.

# 5. M01 — legibilidad, tooltips y validación

## 5.1 simPanel: etiquetas y encabezado (2b0f97b)

Encabezado "Simulador de potencial constructivo": 16px / 700 (antes imperceptible)

Label superficie terreno: 13px, legible

Contenedor entrepiso: display:inline-flex, input acotado a 72px

Label entrepiso: "Escribe la altura del entrepiso" (antes genérico)

Botones 3D: "Ver en 3D — CUS" / "Ver en 3D — iCUS 56°"

Bloque56 título: 14px / body: 12px

## 5.2 Headers de resultPanel (2b0f97b)

.gu-rcard-hdr (secciones Ubicación, Plan Parcial, Coeficientes, Restricciones, Alertas): font-size: 12px / font-weight: 600 — antes 9px, prácticamente invisible.

## 5.3 Cajones — label descriptivo (d7012fe)

Antes: "m²/vivienda:". Después: "m² por vivienda (necesario para calcular cajones):"

## 5.4 "Estado normativo" → "Restricción patrimonial" (d7012fe)

La etiqueta "Estado normativo" era ambigua. Se renombró a "Restricción patrimonial" que describe exactamente lo que muestra: si el predio tiene o no restricción por parte del INAH/SECULTA. .gu-sem-label subió de 9px a 11px/600.

## 5.5 IDE — tooltip interactivo (d7012fe)

El campo "Índice de Edificación (IDE)" no tenía onclick, a diferencia de COS, CUS, iCOS, iCUS, altura y retranqueo. Se agregó onclick="mostrarInfo('ide',...)", el ícono ⓘ, y un nuevo caso "ide" en mostrarInfo() con ejemplo dinámico.

## 5.6 Validación de municipio en búsqueda (d7012fe)

municipioActual se inicializaba como "guadalajara", permitiendo buscar sin seleccionar municipio. Cambios: let municipioActual = '' (vacío al cargar); nota inicial "Selecciona un municipio para empezar"; guard en buscar(): si no hay municipio, muestra error y aborta.

# 6. M01 Zapopan — UX de usos (ce3ae25)

En el path Zapopan + BD local (tieneBDUsos=true), el texto de ayuda bajo los chips de uso era "👈 Haz clic en un uso para ver su definición" en 10px / --text3 (casi invisible). Se cambió a "👈 Haz clic en un uso para ver coeficientes y definición" en 12px / font-weight:600 / --text2.

# 7. M01 — "En términos simples": párrafo iCUS/iCOS (c79776c)

## 7.1 Problema

El bloque "🏗️ En términos simples" solo mencionaba COS y CUS, ignorando iCOS e iCUS aunque la zona los tuviera.

## 7.2 Solución (Opción B — párrafo secundario condicional)

Se agregaron dos líneas condicionales después del texto principal:

icus > 0: "🔵 Además, la zona permite X m² de construcción indirecta (iCUS N) — sótanos, estacionamientos o cuartos de servicio que no se contabilizan como área habitable."

icos > 0: "🔵 Más X m² de construcción abierta (iCOS N) — terrazas cubiertas o áreas techadas sin cerramiento."

Aparecen solo si icus > 0 o icos > 0, respectivamente.

# 8. M01 Zapopan — Distrito en resultPanel (dcff57e, 807f1c2)

## 8.1 Problema detectado

El campo "Distrito" siempre mostraba "D—" para Zapopan. El proxy /api/arcgis-zapopan-proxy ya devolvía el campo DISTRITO en su respuesta (línea 96 del proxy), pero consultarArcGISZapopan() solo extraía CLAVE y descartaba el resto.

## 8.2 Flujo corregido — 3 cambios encadenados (dcff57e)

1. consultarArcGISZapopan(): antes devolvía solo un string. Ahora devuelve { clave: claveNorm, distrito: distrRaw || null }.

2. consultarVisorJalisco(): extrae claveArcGIS y el número de distrito del objeto ArcGIS. Construye _dis = {dis1:"4", dis2:'ZPN-04 "La Tuzanía"'} usando lookup inline. Pasa _dis a construirResultadoBDLocal().

3. construirResultadoBDLocal(): antes dis1 era hardcoded "—". Ahora: dis1: (dis&&dis.dis1)||"—", dis2: (dis&&dis.dis2)||""

## 8.3 Formato real del WFS Zapopan

Verificado consultando GeoServer directamente con BBOX amplio (5,895 polígonos). El campo DISTRITO usa formato "ZPN-N" sin ceros (ZPN-1…ZPN-12, ZPN-9A). Normalización: replace(/^ZPN-?0*/i,"").replace(/^0+/,"").trim() → "1"…"12", "9A".

## 8.4 ZPN-9A — lookup agregado (807f1c2)

El WFS incluye 8 polígonos con distrito = "ZPN-9A", todos ZCR/ZR, ubicados en el suroeste de Zapopan colindando con Bosque de la Primavera. No tienen nombre propio en PDU oficial. Se agregó a _zpnN y ZPN_NOMBRES: '9A': 'ZPN-09A "Base Aérea - El Bajío"'

## 8.5 Verificación completa de los 12 distritos

| Distrito (WFS) | Nombre en M01 |
| --- | --- |
| ZPN-1 | ZPN-01 "Zapopan Centro" |
| ZPN-2 | ZPN-02 "Arroyo Hondo" |
| ZPN-3 | ZPN-03 "Los Robles" |
| ZPN-4 | ZPN-04 "La Tuzanía" |
| ZPN-5 | ZPN-05 "Vallarta-Patria" |
| ZPN-6 | ZPN-06 "Atemajac" |
| ZPN-7 | ZPN-07 "El Collí" |
| ZPN-8 | ZPN-08 "Santa Ana Tepetitlán" |
| ZPN-9 | ZPN-09 "Base Aérea - El Bajío" |
| ZPN-9A | ZPN-09A "Base Aérea - El Bajío" |
| ZPN-10 | ZPN-10 "Cópala" |
| ZPN-11 | ZPN-11 "Tesistán" |
| ZPN-12 | ZPN-12 "El Nixticuil" |

# 9. M04 — verificación aviso legal por municipio (sin commits)

Se verificó que M04 ya tiene el aviso legal dinámico por municipio desde versiones anteriores. El objeto NORMATIVA contiene fuentes y autoridad específicos para los 5 municipios. La función actualizarDisclaimer() ya usa NORMATIVA[munVal].fuentes y .autoridad dinámicamente. Sin cambios necesarios.

| Municipio | Reglamento principal |
| --- | --- |
| GDL | Reglamento Gestión Integral GDL (dic. 2023) + Reg. Zonificación Urbana GDL |
| ZPN | Reglamento de Construcción Zapopan (reforma GMZ 120 / 09-may-2024) |
| TLQ | Reg. Construcciones Tlaquepaque (Art. 105) + REZ 2003 supletorio |
| TLA | REZ 2003 supletorio (Art. 11 Ordenamiento Tlajomulco) |
| TON | Reg. Construcción Tonalá (Norma Técnica 100) + REZ 2003 supletorio |

# 10. Estado de módulos al 28 ago 2026

| Módulo | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| M01 | ✅ Producción | Layout 2 col, slider 3D, legibilidad, Zapopan distrito OK |
| M02 | ✅ Producción | detectarGiroIA con ranking + stem mínimo 5 chars |
| M03–M11 | ✅ Producción | Sin cambios en v40 |

# 11. Pendientes arrastrados

gu-freemium.js: Integrar en M04, M05, M06, M08 y M10 — pendiente desde 08-jul

Custom domain trazaurbana.mx: Configurar en Vercel (acción de Fernando)

Gasolineras/gaseras ZPN: Agregar códigos 468411-468413/468419 a GU_SCIAN_ZAP

Validación de municipio en M02, M03, M05: Aplicar mismo guard que M01

UptimeRobot: Registrar 3 URLs para monitoreo externo (acción de Fernando)

Formspree ID: Fernando debe crear cuenta y proveer ID

GitLab mirror / OneDrive move

# 12. Parámetros de la sesión

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Versión | v40.0 |
| Fecha | 28 ago 2026 |
| Período cubierto | 18 ago – 28 ago 2026 |
| Sesión previa | v39.0 (15 ago 2026) |
| Rama | master + sincronización a main (Vercel) |
| Archivos modificados | GestorUrbano_M01_3.html · GestorUrbano_M02_4.html · gu-design-system.css |
| Commits cubiertos | 13 (a4c989a → 807f1c2) |

Bitácora generada: 28 ago 2026 · Fernando H.